2013年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

一，单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1，某施工企业向银行借款250万元，期限2年，年利率6%，半年复利利息一次。第二年末还本付息，则到企业需支付给银行的利息为（）万元。

A,30.0

B,30.45

C,30.90

D,31.38

[答案]D

[解析]250*（1+6%/2）4-250=31.38 ，参见教材p7、12.

2、某施工企业投资200万元购入一台施工机械，计划从购买日起的未来6年等额收回投资并获取收益。若基准收益率为10%，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为（）万元。

A、200*（A/P,10%,6）

B、200*（F/P,10%,6）

C、200*（F/P,10%,7）

D、200*（A/F,10%,7）

[答案]A

[解析]200万为现值，6年等额回收投资并取得收益，则求A。参见教材P9.

3、某垃圾处理项目得到政府300万元的财政补贴，则这300万元应计入财务计划现金流量表中的（）。

A.经营活动净现金流量
B.投资活动净现金流量

C.筹资活动净现金流量

D.营业收入

【答案】A

【解析】300万元为政府财政补贴，财政补贴收入应计入补贴收入，列入技术方案投资现金流量表，资本斤现金流量表和财务计划现金流量表。而根据财务计划现金流量表，补贴收入属于经营活动净现金流量。参加教材p44.

4.某设备5年前的原始成本是10万元，现帐面价值是3万元，市场价值是2万元，则该设备的沉没成本为（ ）万元。 
A.1 
B.3 
C.7 
D.8 
【答案】A 
【解析】沉没成本=设备账面价值-当前市场价值。即：3-2=1.参见教材P56.

5.某设备在不同使用年限（1至7年）时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本如下表所示。则该设备在静态模式下的经济寿命为（）年。

设备在不同使用年限时的年成本

| 使用年限（年） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均年度资产消耗成本（万元） | 140 | 110 | 90 | 75 | 65 | 60 | 58 |
| 平均年度运行成本（万元） | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 |

A、3

B、4

C、5

D、6

【答案】B

[解析]静态模式下，不考虑资金的时间价值。则年平均使用成本=min{平均年资产消耗成本+平均年度运行成本}=40，即4年为该设备的经济寿命。参加教材p58.

6.关于设备租赁的说法，错误的是（）。

A、融资租赁通常适用于长期使用的贵重设备

B、临时使用的设备适宜采用经营租赁方式

C、经营租赁的任一方可以以一定方式在通知对方后的规定期限内取消租约

D、租赁期内，融资租赁凭承担人拥有租赁设备的所有权

【答案】D

[解析]在租赁期间承租人对租用设备无所有权，只有使用权，参见教材p61。

7.某工程合同总融300万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料、构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。
A,200

B,150

C、180

D,140

【答案】C

[解析]工程预付款的起扣点=300-300*20%/50%=180（万元）。

8.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），关于工程量清单编制的说法，正确的是（ ） 
A.同一招标工程的项目编码不能重复 
B.措施项目都应该以“项”为计量单位 
C.所有清单项目的工程量都应以实际施工的工程量为准 
D.暂估价是用于施工中可能发生工程变更时的工程价款调整的费用 
【答案】A

9.当初步设计有详细设备清单时，编制设备及安装工程概算宜采用的编制方法是（）。

A，扩大单价法

B,概算指标法

C，预算单价法

D,类似工程预算法

【答案】C

[解析]当初步设计详细，达到一定程度，编制设备及安装工程概算宜采用的方法是预算单价法。

10，某项目设计年产量为6万件，每件售价为1000元，单位产品可变成本为350元，单位产品营业税金及附加为150元，年固定成本为360万元，则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为（）。

A，30%

B,12%

C，15%

D,9%

【答案】A

[解析]用生产能力利用率表示盈亏平衡点。即BEP（%）=360万/（1000-350-150）*6万=0.12，即12%，参见教材p37。

11根据现行《企业会计准则》，下列资产中属于现金流量表中现金等价物的是（　）。 
A.应收账款 
B.银行承兑汇票 
C.存货 
D.可流通的股票 
答案：B 
解 析：现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物虽然不是现金，但其支付能力与现金的差别不大，可视为现金。银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。参见教材P122。

12，根据现行<<建筑安装工程费用项目组成>>（建标【2013】44号），施工现场按规定缴纳的工程排污费应计入建筑安装工程（）。

A. 风险费用
B. 规费 
C. 措施费 
D. 企业管理费

｛答案｝A

[解析]根据<<建筑安装工程费用项目组成>>（建标【2013】44号），规费包括社会保险费，住房公积金，工程排污费。

13，下列财务指标中，数值越高，表明企业资产的盈利能力越强的指标是（）。

A. 总资产报酬率
B.营业增长率 
C. 速动比率
D. 总资产周转率

｛答案｝A

【解析】总资产报酬率是评价企业盈利能力的指标，总资产报酬率=息税前利率/平均总资产。

14.某企业从银行借入一笔长期贷款2000万元，手续费率为0.2%，年利率7%，期限为5年，每年结息一次，年末付息。到期一次还本，企业原XXXX为25%，则该项借款资金成本率为（）。

A. 7.927%

B. 7.01%

C,5025%

D,5.45%

｛答案｝C

【解析】7%*（1-25%）/（1-0.2%）=5.26%

15，编制预算定额人工消耗量时，人工额度差用工商人工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些（）。

A,返工用工

B,低效率用工

C,用工浪费

D，零差用工

【答案】D

16,下列工程经济效果评价指标中，属于盈利能力分析动态指标的是（）。

A,财务净现值

B,投资收益率

C,借款偿还率

D，流动比率

【答案】A

17，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）,因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（），

A,工程本省的损害

B,承包人的施工机械损坏

C,发包方现场的人员伤亡

D,工程所需的修复费用

[答案]B

18,关于工程量清单招标中计日工程报价技巧的说法，正确的是（）

A,单纯对计日工程报价应报低价

B，招标文件中有名义工程量的计日工程报高级

C，单纯对计日功成报价应报高价

D,招标文件中有名义工程量的计日工应报低价

21，某工程钢筋加工有现场制作和外包加工两个方案，现场制作方案的固定费用12万元，每吨加工费用150万元，外包加工每顿加工费用250元，则仅从经济上考虑时，现场制作方案的试用范围是钢筋总加工量在（）

A,1200吨以上

B,480吨以上

C,480-800吨以上

D,800-1200吨之间

【答案】A

[解析]两种方案的无差别加工量=120000/（250-150）=1200（吨），适用于现场加工的总量为1200吨以上

22，对采用通用图纸的多个工程施工图预算进行审查时，为节省时间，宜采用的审查方法是（）

A,全图审查法

B，筛选审查法

C,对比审查法

D,标准预算审查发

【答案】B

[解析]“筛选”是能较快发现问题的一种方法，简单易懂，审查速度快，便于发现问题，参加教材p218-219

23，根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），企业按规定为职工缴纳的基本养老保险属于（）

A,规费

B,企业管理费

C,措施费

D,人工费

【答案】A

[解析]规费包括社会保险费（养老保险费，失业保险费，医疗保险费，生育保险费，工伤保险费），住房公积金，工程排污费，

26，某施工企业2012年度工程结算收入为1000万元，营业成本和营业税金及附属加为300万元，管理费用为200万元，财务费用为100万元，其他业务收入为200万元，投资收益为150万元，营业外收入为100万元，营业外支出为80万元，所得税为100万元，则企业当年营业利润为（）万元。

A,500

B,520

C,750

D,670

【答案】C

【解析】营业利润=1000-300-200-100+200+150=750（万元）

27，某跨年度项目的合同价为1000万元，预计合同总成本8500万元，资产负债表日以前会计年度累计已确认的收入为6000万元，该工程已完成工程进度的80%，则当期应确认的合同收入为（）万元。

A,1500

B,2000

C,2500

D,4000

[答案]B

[解析]当期应确认的合同收入=1000*80%-6000=2000万，当期确认的合同收入=合同总收入*完工进度-以前会记期间累计已确认的收入，参见教材p111.

28，编制某工程项目投资估算时，项目建设期2年，第一年贷款800万元，第二年贷款600万元，贷款利率10%，则该项目建设期利息总和为（）万元。

A,154

B,114

C,140

D,144

[答案]A

[解析]800/2*10%=40，（800+40+600/2）*10%=114，则利息总和为40+114=154

29，根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），职工的劳动保险费应计入（）

A,规费

B,企业管理费

C,措施费

D,人工费

【答案】B

[解析]劳动保险和职工福利费属于企业管理费的一部分，不过企业管理费中劳动保险费中的职工死亡丧葬补助费，抚恤费列入规费中的养老保险费中。

30，租赁公司购买一台设备用于出租，设备的价格为128万元，可以租赁6年，每年年末支付租金，折现率为10%，则加率为4%，租赁保证金和设备费的时间价值忽略不计，则按附加率法计算的年租金为（）万元。

A,34.99

B,28.59

C,24.32

D,39.25

[答案]D

[解析]128/6+128*10%+128*4%=39025(万元)

32，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），招标工程量清单的准确性的完整性应由（）负责。

A,招标人

B,招标人指定的招标代理机构

C,招标人的上级部门

D,招标人

【答案】D

[解析]招标工程量清单的准确性和完整性应由招标人负责。

33，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是（）

A,工程定位复测费

B,税金

C,冬雨季施工增加费

D,总承包服务费

【答案】B

[解析]安全文明施工费，税金和规费不得作为竞争性费用

34，根据现行《企业会计准则》，对于资产负债表日起一年内到期的负债，企业预计不能自主地将清偿义务展期，但在资产负债表日后，财务报告批准报出日前签订了重新安排清偿计划协议，则该项负债应归类为（）

A,非流动负债

B,流动负债

C,应付票据

D ,长期应付款

【答案】B

[解析]对于在资产负债表日起一年一年内到期的负债，企业预计能自主地将清偿义务期至资产负债表日起一年以上的，应当归类为非流动负债，不能自主的将清偿义务期的，即使在资产负债表日后，财务报表批准报出日前签订了重新安排清偿计划协议，该项负债应归类为流动负债。

35. 关于企业定额作用的说法，正确的是（ ）。 
A. 企业定额税编制施工组织设计的依据 
B. 企业定额能反映在不同项目上的最高管理水平 
C. 依据企业定额可以计算出施工企业完成投标工程的实际成本 
D. 企业定额不能直接反映本企业的施工技术水平 【答案】C 
【解析】企业定额是指由施工企业自行组织，主要根据企业自身情况编制，在本企业内部使用的定额。参见教材P176. 
36.根据现行《企业会计准则》，下列资产中属于现金流量表中现金等价物的是（ ）。 
A. 应收账款 
B. 存贷  
C. 银行承兑汇票  
D. 可流通的股票  
【答案】C

37，对于待定的投资方案，若基准收益率增大，则投资方案评价指标的变化规律是（）。

A,财务净现值与内部收益率均减小

B,财务净现值与内部收益率均增大

C, 财务净现值减小，内部收益率均不变

D, 财务净现值增大, 内部收益率均减小

[答案]C

[解析]折现率越大，净现值越小，内部收益率和项目本身现金流量有关，和外部因素无关。

38，下列经济活动产生的现金中，不属于筹资活动产生的现金流量是（）

A,处置子公司收到的现金净额

B,取得借款收到的现金

C, 分配股利支付的现金

D, 偿还债务支付的现金

【答案】A

【解析】处置子公司收到的现金净额属于投资活动的现金流量

39，某工程建设单位2010年10月审核了竣工结算书，按合同建设单位应于2012年11月支付结算款项，实际上施工企业于2013年1月收到该笔款项，根据现行《企业会计准则》，施工企业应将该款项计入（）的收入

A,2012年10月

B, 2012年12月

C, 2012年11月

D, 2013年1月

【答案】A

【解析】根据权责发生制，在确认权利的时刻就应该确认收入

40，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于工程计量的说法，正确的是（）

A,发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14天核实

B,总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量

C,所有工程内容必须按月计量

D, 单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

【答案】A

【解析】根据13版清单，对于单价合同的工程量，必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。

41，关于用成本分析模式确定企业现金量使持有量的说法，正确的是（）

A,企业持有现金的成本有机会成本，管理成本和短缺成本

B,管理成本与现金持有量的增加而增加

C,现金的短缺成本随现金持有量的增加而增加

D, 运用成本分析模式确定现金量最佳持有量的目的是加速现金周转速度

【答案】D

【解析】管理成本与现金持有量无关，短缺成本随着现金持有量的增加而减少，运用成本分析模式确定最佳现金持有量的目的是使持有现金成本（机会成本，管理成本和短缺成本）之和最低，

42，建设工程施工定额的研究对象是（）

A,分部分项工程

B,工序

C,扩大的分部分项工程

D,整个建筑物

【答案】B

【解析】施工定额是以同一性质的施工过程—工序作为研究对象，参加教材p175.

43，某技术方案投资现金流量的数据如下表示，用该技术方案的静态投资回收期为（）年。

技术方案投资现金流量表

| 计算期（年） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入（万元） | - | - | - | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 现金流入（万元） | - | 600 | 900 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

A,5.0

B,5.2

C,5.4

D,6.0

【答案】C

【解析】根据数字可知，1-6年的净现金流量分别为：-600、-900、300、500、500、500、所以静态投资回收期=5+（1500-300-500-500）/500=5.4年

44，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），实行工程量清单计价的工程，应采用合同类型是（）

A,总结合同

B,单价合同

C,固定总结合同

D,成本加酬金合同

【答案】B

【解析】实行工程量清单计价，应该采用单价合同。

45.按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）投标的工程，完全不能竞争的部分是（）.
　　A. 分部分项工程费
　　B. 措施项目费
　　C. 其他项目费
　　D. 规费
　　【答案】D
　　【解析】安全文明施工费、税金和规费不得作为竞争性费用。

46，价值工程的核心是对产品进行（）

A. 成本分析

B. 信息搜集

C. 方案创新
　　D.功能分析
　　【答案】D
　　【解析】价值工程的核心是进行功能分析

47，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），若合同未约定，当工程量清单项目的XXX程量偏差在（）以内时，其综合单价不作调整，执行XXX有的总和单价

价值工程的核心是对产品进行（）

A. 15%

B. 5%

C. 10%

D.20%

【答案】A
　　【解析】根据13工程量清单计价规范，若合同无约定的，当工程来给你清单项目的工程量偏差在15%以内的，其综合单价不做调整，执行原有的综合单价。

47，关于工程量清单招标中计日工报价技巧的说法，正确的是（）

A. 单纯对计日工报价应保底价

B. 招标文件中有名义工程量的计日工应报高价

C. 招标文件中有名义工程量的计日工应报低价

D.单纯对计日工报价应报高价

【答案】D

【解析】P299注意计日工的报价，如果是单纯对计日工报价，可以报高一些，但如果招标文件中有一个假定的名义工程量时，需要具体分析是否报高价，以免提高总报价。

48，编制某工程项目投资估算时，项目建设期2年，第一年贷款800万元，第二年贷款600万元，贷款年利率10%，则该项目建设期利息总和为（）万元。

A. 154

B.114

C. 140

D.144

【答案】A

【解析】p163建设期利息的计算公式

49，根据现行《企业会计准则》，下列交易事项中，应计入当期利润表的是（）

A. 收到上期出售产品的贷款

B.上期购买的贷物，但是本期才支付的贷款

C. 当期已经出售的产品，但是贷款还没有收到

D.上期已经进行的销售宣传，但是本期才支付的宣传费

【答案】C

【解析】p87会计核算的基础分为收付现制和权责发生制，企业会计准则规定，企业应当以权贵发生制为基础进行会计确认，计量和报告，权责发生制的前提，权责发生制要求，凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，无论款项是否收付，都应当作为当期的输入和费用，计入和润表。

51，根据《标准施工招标文件中》，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿（）

A,费用B,利润C,成本D,工期

答案：D

解析：p253-254表，对不可抗力，承包人可以索赔工期

52，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争费用的是（）

A,工程定位复测费

B,税金

C,冬雨季施工增加费

D,总承包服务费

答案;B

解析：安全文明施工费，税金和规费不得作为竞争性费用。

53，当初步设计有详细设备清单时，编制设备及安装工程概算宜采用的编制方法是（）

A,扩大单价法

B,概算指标法

C,预算单价法

D,类似工程预算法

答案;C

解析:当初步设计详细，达到一定深度，编制设备及安装工程概算宜采用的方法是预算单价法。

54.某施工企业按2/10、n/30的条件购入钢材50万元，企业在第20天支付了全部货款50万元，那么该企业放弃现金折扣的成本为（）。

A.36.72%

B.2.00%

C.2.04%

D.11.11%

【答案】A

【解析】放弃现金折扣的成本=2%/(1-2%)*360/(30-10)=36.73

55.某装饰企业施工的M项目于2012年10月工程完工时只发生材料费36万元，项目管理人员工资8万元，企业行政管理部门发生水电费2万元。根据现行《企业会计准则》，应计入工程成本的费用为（）万元。

A.30

B.38

C.32

D.40

【答案】B

【解析】行政管理部门发生的成本费属于企业管理费用的范畴。

56.某项目采用净现值值班进行敏感性分析，有关数据见下表。则各因素的敏感程度由大到小的顺序是（）。

| 因 素 变化幅度 | -10% | 0 | 10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设投资（万元） | 623 | 564 | 505 |
| 营业收入（万元） | 393 | 564 | 735 |
| 经营成本（万元） | 612 | 564 | 516 |

A.建设投资-营业收入-经营成本

B.营业收入-经营成本-建设投资

C.经营成本-营业收入-建设投资

D.营业收入-建设投资-经营成本

【答案】C

【解析】对敏感程度分析，判断不确定因素的变化程度，用不确定因素的净现值减去基准方案。得到差额最大的即为最敏感，反之即为最不敏感。营业收入大于建设投资大于经营成本。参见教材P39-40

57.国际工程项目招标中，如果业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，且规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额，则投标人对该暂定工程的报价策略是（　）。

A. 单价可适当降低

B. 总价应适当降低

C. 单价可适当提高

D. 总价可适当提高

【答案】D

【解析】业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额，对于这种情况，由于暂定总价款是固定的，对各投标人的总报价水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应当对暂定工程量的单价适当提高，这样做，既不会因今后工程量的变更而吃亏，也不会削弱投标报价的竞争力。参见教材P300.

58.考虑资金时间价值，两笔资金不能等值的情形时（）。

A.金额相等，发生的相同时点

B.金额不等，发生在不同时点

C.金额不等，但分别发生在初期和期末

D.金额相等，发生在相同时点

【答案】A

【解析】资金有时间价值，即使金额相同，因其发生在不同的时间，其价值就不相同，故选项A的说法是错误的，选项A参见教材P95

59.采用金额单价法计算工程费用时，若分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（）。

A.编制补充单价表

B.直接套用定额单价

C.调量不还换

D.按实际价格换算定额单价

【答案】D

【解析】分项工程施工工艺条件与定额单价或单位股价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价。参见教材P212

60.下列财务指标中，可以反映企业资产管理效率的指标是（）。

A.净资产收益率

B.存货周转率

C.流动比率

D.资本积累率

【答案】B

【解析】A反映企业的盈利能力，C反映企业的短期偿债能力，D反映企业的发展能力

二、多选

61.影响国籍工程投标报价决策的因素主要有（）。

A.评标人员组成

B.成本估算的准确性

C.竞争程度

D.市场条件

【答案】BCDE

【解析】影响国际工程投标报价决策的因素主要有成本估算的准确性、期望利润、市场条件、竞争程度、公司的实力与规模。此外，在投标报价决策时，还应考虑风险偏好的影响。

62.根据现行《企业会计准则》，应计入管理费用的有（）。

A.印花税

B.管理人员劳动保护费

C.应付债券利息

D.固定资产使用费

E.法律顾问费

【答案】ABDE

【解析】选项C属于财务费用

63.关于杜邦财务分析体系的说法，正确的有（）。

A.通过杜邦分析体系能发现企业资本的变动趋势

B.杜邦分析利用财务比率的内在联系对企业财务状况和经营成果进行综合评价

C.杜邦分析将若干财务指标形成一个完整的指标体系

D.杜邦分析以净资产收益率为核心指标

E.杜邦分析能研究各项资产的比重变化情况，揭示企业的偿债能力

【答案】BCD

64.资本金现金流量表中，作为现金流出的项目有（）。

A.借款本金偿还

B.回收固定资产余值

C.回收流动资金

D.借款利息支付

E.经营成本

【答案】ADE

【解析】选项BC属于现金流入。

65.关于现金流量绘图规则的说法，正确的有（　）。

A. 箭线长短要能适当体现各时点现金流量数值大小的差异

B. 箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点

C. 横轴是时间轴，向右延伸表示时间的延续

D. 现金流量的性质对不同的人而言是相同的

E. 时间轴上的点通常表示该时间单位的起始时点

【答案】ABC

【解析】现金流量的性质对于不同的人来说是不同的，所以需要首先确定现金流量的分析主体，才能确定是现金流入或现金流出；时间轴上的点通常表示改时间单位的期末时点。

66.评价技术方案偿债能力时，可用于偿还借款的资金来源包括（）。

A.固定资产修理费

B.固定资产折旧费

C.无形资产摊销费

D.应交营业税

E.净利润

【答案】BCE

【解析】选项BD是非付现成本，所以可以用来偿付借款；净利润是企业经营的最终成果，也是可以用来偿付借款。

67.根据现行《企业会计准则》，应列入流动负债的有（）。

A.应交税金

B.应收账款

C.应付工资

D.长期借款

【答案】AC

【解析】应收账款属于流动资产，长期借款属于非流动负债，短期投资属于流动资产。

68.项目盈亏平衡分析中，若其债务条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的（）。

A.提高设计生产能力

B.降低固定成本

C.降低产品售价

D.降低单位产品变动成本

E.提高营业税金及附加率

【答案】BD

【解析】利润=（销售单价-单位产品的营业税及附加-单位产品的变动成本）*产销量-固定成本总额。可以看出，降低产品售价，提高营业税金及附加，都会提高盈亏平衡点的产销量。

就设计生产能力来讲，在其他因素不变的情况下，和企业盈亏平衡点的产销量没有关系。

69.下列工程建设投资中，属于与未来生成经营有关的其他费用的有（）。

A.联合试运转费

B.建设单位管理费

C.办公家具购置费

D.生产家具购置费

E.生产职工培训费

【答案】ACDE

【解析】与未来企业生产经营有关的其他费用包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费。

70.关于定额单价法编制施工租赁预算的说法，正确的有（）。

A.当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可直接套用定额单价

B.当分项工程的主要材料的品种与定额单价中规定材料不一致时，应该实际使用材料价格换算定额单价

C.当分项工程施工工艺条件与定额单价表不一致造成人工、机械数量增减时，应调价不换量

D.当本地区的定额单价表中没有与本项目分项工程相应的内容时，可套用临近地区的单价估算表

E.当分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位股价表

【答案】ABE

【解析】选项C应该是“调量不换价”，不能用临近地区的单位估价表。

71.下来资金成本中，属于资金占用费的有（）。

A.借款手续费

B.发行债券支付的印刷费

C.筹资过程中支付的广告费

D.债券信息

E.贷款信息

【答案】DE

【解析】ABC都是资金的筹措费。

72.某建筑企业与甲公司签订了一项总造价为1000万元的造价合同，建设期为2年。第1年实际发生工程成本400万元，双方均履行了合同规定义务，但在第1年末优于建筑企业对该项工程的完工进度无法可靠的估计，所以与甲公司只办理了工程款结算360万元，随后甲公司陷入经济危机而面临破产清算，导致其余款可能无法收回。则关于该合同收入与费用确认的说法正确的有（）。

A.合同收入确认方法应采用完工百分比法

B.1000万元可确认为合同收入

C.360万元确认为当年的收入

D.400万元应确认为当年费用

E.1000万元可确认为合同费用

【答案】CDE

【解析】由于合同的进度无法可靠估计，所以不能用完工百分比法，由于1000万元预期不能收回，所以不能确认为收入。

73.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标控制价的说法，正确的是（）。

A.招标控制价是对招标工程项目规定的最高工程造价

B.招标控制超过批准的概算时，招标人应将其原概算审批部门审核

C.国有或非国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价

D.招标控制价应在招标文件中发布，在招标过程中不应上调，但可适当下浮

E.投标人的投标报价高于招标控制价时，其投标应按废标处理

【答案】ABE

【解析】非国有资金投资的建设项目，可以不编制招标控制价，招标控制价不得上浮下调。

74.编制机械合班使用定额时，机械工程必需消耗的时间包括（）。

A.不可避免的中断时间

B.不可避免的无负荷工作时间

C.有效工作时间

D.低负荷下工作时间

E.由于劳动组织不当引起的中断时间

【答案】ABC

【解析】DE属于损失时间

75.下列资产在财务管理上可作为现金管理的有（）。

A.应收账款

B.库存现金

C.银行存款

D.银行本票

E.无形资产

【答案】BCD

77.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），应计入社会保险费的有（）。

A.财产保险费

B.失业保险费

C.医疗保险费

D.劳动保险费

E.工商保险费

【答案】BCE

【解析】应计入社会保险的有养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。

78.施工图预算的编制依据包括（）

A.批准的设计概算

B.相应预算定额或地区单位估价表

C.地方政府发布的区域发展规划

D.批准的施工图纸

E.项目技术复杂程度

【答案】ABDE

79.下列投资方案经济效果评价指标中，可用于偿债能力分析的有（）。

A.利息备付率

B.投资收益率

C.流动比率

D.借款偿还期

E.投资回收期

【答案】ACD

【解析】B属于评价企业盈利能力的指标，选项E属于评价企业受惠投资快慢的指标。

80.关于设备寿命的说法，正确的是（）

A.设备经济寿命是从经济观点确定的设备更新的最佳时间

B.设备的使用年限越长，设备的经济性越好

C.设备的合理维修和保养可以避免设备的无形磨损

D.设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损决定的

E.设备的自然寿命是由设备的综合磨损决定的

【答案】ADE